INFORME TÉCNICO

AutoGest Aconcagua

Plataforma Web Centralizada de Administración Automotriz

Integrantes:
Lucas Palma
Kevin  Álvarez 
David Velasco
Docente:
Mauricio Figueroa
Kevin Alejandro Álvarez Núñez
Product Owner:
Paulo Palma
05/09/2026

Índice

1. Abstract

2. Descripción del proyecto

3. Fundamentación y relevancia

4. Relación con el perfil de egreso

5. Intereses profesionales

6. Factibilidad

7. Desarrollo de ingeniería

8. Plan de trabajo y metodología

9. Estrategia de validación

10. Conclusions

11. Reflection

12. Bibliografía

1. Abstract

# 1.1 Resumen en español

AutoGest Aconcagua es una propuesta de plataforma web centralizada orientada a una automotora pequeña o mediana ubicada en San Felipe, Región de Valparaíso. El proyecto busca resolver la dispersión de información relacionada con vehículos, clientes, ventas, gastos y oportunidades comerciales, actualmente administrada mediante planillas, documentos físicos y distintas plataformas digitales. La solución permitirá registrar, actualizar y consultar información del negocio, visualizar indicadores relevantes y apoyar el proceso comercial mediante la obtención de datos técnicos vehiculares y recomendaciones basadas en las necesidades del comprador. El proyecto será desarrollado por un equipo de tres integrantes durante 18 semanas, utilizando Scrum y una arquitectura compuesta por React, TypeScript y Vite en el frontend; Node.js y NestJS en el backend; Prisma como ORM; y PostgreSQL como base de datos. El alcance será abordado mediante cuatro Sprints, priorizando un producto mínimo viable y la validación periódica con Paulo Palma, dueño de la automotora y Product Owner.

# 1.2 Abstract in English

AutoGest Aconcagua is a proposal for a centralized web platform designed for a small or medium-sized car dealership located in San Felipe, Valparaíso Region. The project addresses the fragmentation of information related to vehicles, customers, sales, expenses, and business opportunities, which is currently managed through spreadsheets, paper documents, and different digital platforms. The solution will allow the company to register, update, and retrieve business information, visualize relevant indicators, and support the sales process through external vehicle data and recommendations based on customer needs. The project will be developed by a three-member team over eighteen weeks using Scrum. Its architecture will include React, TypeScript, and Vite for the frontend; Node.js and NestJS for the backend; Prisma as the object-relational mapper; and PostgreSQL as the database. The scope will be delivered through four Sprints, prioritizing a minimum viable product and periodic validation with Paulo Palma, the company owner and Product Owner.

2. Descripción del proyecto

AutoGest Aconcagua consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web de gestión y apoyo comercial para una automotora de San Felipe. Su propósito es reunir en un único sistema la información que el negocio necesita para administrar el inventario de vehículos, los clientes, las ventas, los gastos y el seguimiento de potenciales compradores.

La plataforma permitirá mantener fichas actualizadas de los vehículos, conocer su disponibilidad, asociar clientes a oportunidades comerciales y registrar las operaciones realizadas. También incluirá un dashboard con indicadores de inventario, ventas, ingresos y gastos. Como funciones de apoyo, se considera la consulta de información técnica vehicular a partir de la patente y un mecanismo de recomendación que relacione las preferencias del comprador con los vehículos disponibles.

# 2.1 Situación problemática

Actualmente, la información del negocio se encuentra distribuida entre archivos Excel, registros en papel, redes sociales y plataformas de publicación. Esta situación obliga al dueño a revisar distintas fuentes para obtener una visión del inventario y del estado de las ventas. Además, el seguimiento manual de los interesados aumenta el riesgo de olvidar contactos, duplicar datos o perder oportunidades comerciales.

# 2.2 Usuarios y participantes

Paulo Palma, dueño de la automotora y Product Owner: prioriza necesidades y valida los incrementos.

Administrador o vendedor: registra y consulta vehículos, clientes, oportunidades, ventas y gastos.

Potencial comprador: entrega sus necesidades y preferencias para recibir alternativas disponibles.

3. Fundamentación y relevancia

El proyecto es relevante porque aborda una necesidad frecuente en pequeñas y medianas empresas: administrar información crítica mediante herramientas aisladas. La centralización propuesta puede disminuir tareas repetitivas, facilitar la consulta de antecedentes y mejorar la trazabilidad de las actividades comerciales. La solución también entrega una base para tomar decisiones a partir de datos actualizados, en lugar de depender exclusivamente de registros informales.

Desde la perspectiva de Ingeniería en Informática, AutoGest Aconcagua exige aplicar análisis de requerimientos, arquitectura de software, desarrollo web, modelamiento de datos, integración de servicios, seguridad, pruebas y gestión de proyectos. Por ello, constituye una experiencia cercana al trabajo profesional, en la cual el equipo debe transformar una necesidad organizacional en una solución técnica factible y validable.

# 3.1 Beneficios esperados

Inventario centralizado y actualizado.

Seguimiento ordenado de clientes y oportunidades comerciales.

Registro relacionado de ventas, vehículos, compradores y gastos.

Disponibilidad de indicadores para apoyar decisiones.

Reducción de información duplicada, incompleta o dispersa.

Base tecnológica escalable para nuevas integraciones.

4. Relación con el perfil de egreso

| Competencia | Aplicación en AutoGest Aconcagua |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación | Se diseñarán pruebas funcionales y criterios de aceptación; los resultados de cada Sprint permitirán corregir defectos y mejorar el incremento. |
| Gestionar proyectos informáticos | El equipo planificará y controlará el proyecto mediante Product Backlog, Sprints, tablero Kanban, Burndown Chart e Impediment Log. |
| Construir modelos de datos | Se diseñará e implementará un modelo PostgreSQL escalable para representar vehículos, clientes, oportunidades, ventas, gastos y usuarios. |
| Desarrollar una solución de software | Se construirá una plataforma web separada en frontend, backend y persistencia, aplicando control de versiones y prácticas de desarrollo mantenible. |
| Integrar componentes | Se conectarán React, la API REST de NestJS, Prisma, PostgreSQL, autenticación, información vehicular externa y el módulo de recomendación. |
| Implantar una solución | Se preparará un entorno de ejecución para demostrar el MVP y validarlo con el Product Owner al término del proyecto. |

5. Intereses profesionales

# 5.1 Lucas Palma

Sus intereses se relacionan con el desarrollo full stack, la gestión de proyectos, las bases de datos y la incorporación de inteligencia artificial en sistemas de información. Estos ámbitos se reflejan en la planificación con Scrum, la coordinación del trabajo, la construcción de componentes web y la integración de servicios que apoyen la gestión comercial.

# 5.2 Kevin Álvarez

Sus intereses se orientan al análisis de sistemas, la arquitectura de software, el desarrollo backend y el manejo de datos. El proyecto permite aplicar estos intereses mediante el diseño de la API REST, la definición de reglas de negocio, la utilización de Prisma y PostgreSQL y la evaluación de tecnologías con demanda en el entorno laboral.

# 5.3 David Velasco

Sus intereses se vinculan con el desarrollo de aplicaciones web, el diseño de interfaces y la validación de soluciones. En el proyecto se expresan mediante la construcción de una experiencia de uso sencilla, la implementación de funcionalidades, la realización de pruebas y la revisión colaborativa de los incrementos.

6. Factibilidad

# 6.1 Factibilidad temporal

El proyecto dispone de 18 semanas y será ejecutado de manera incremental. El alcance se divide en un Sprint 0 de preparación, tres Sprints de desarrollo y un periodo de cierre. La priorización del producto mínimo viable permite concentrar el esfuerzo en las funciones indispensables y dejar mejoras complementarias sujetas al avance real.

# 6.2 Factibilidad técnica y material

El equipo cuenta con computadores personales, acceso a internet, herramientas de desarrollo, repositorio de control de versiones y tecnologías con documentación disponible. React, TypeScript, Vite, Node.js, NestJS, Prisma y PostgreSQL pueden utilizarse sin costos de licencia para el desarrollo académico. La arquitectura propuesta es conocida en el mercado laboral y dispone de comunidades activas y recursos de aprendizaje.

# 6.3 Factores externos y riesgos

| Riesgo | Impacto | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| Cambios de requerimientos | Retrabajo y alteración del cronograma | Priorizar el Product Backlog y validar al cierre de cada Sprint. |
| Disponibilidad de Paulo Palma | Demora en validaciones | Coordinar reuniones con anticipación y registrar acuerdos. |
| Falla o costo de la API vehicular | Bloqueo de la ficha automática | Aislar la integración y mantener ingreso manual como alternativa. |
| Limitaciones del módulo de IA | Recomendaciones poco precisas | Comenzar con reglas y datos del inventario; validar resultados antes de ampliar. |
| Sobrecarga del equipo | Incumplimiento de alcance | Priorizar el MVP, distribuir tareas y monitorear el Burndown Chart. |
| Datos incompletos | Resultados inconsistentes | Aplicar validaciones, campos obligatorios y reglas de integridad. |

7. Desarrollo de ingeniería

# 7.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web centralizada para gestionar la información de vehículos, clientes, ventas, gastos y potenciales compradores de una automotora, incorporando información vehicular externa y herramientas de visualización que apoyen la gestión y la toma de decisiones.

# 7.2 Objetivos específicos

Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la automotora.

Diseñar una arquitectura web y un modelo de datos escalable.

Implementar la gestión de vehículos, clientes, oportunidades, ventas y gastos.

Incorporar indicadores y una consulta de información técnica vehicular.

Construir una recomendación de vehículos basada en necesidades y preferencias.

Realizar pruebas funcionales y validar el MVP con el Product Owner.

# 7.3 Alcance del MVP

El MVP considera autenticación, gestión de vehículos, gestión de clientes y oportunidades, registro de ventas y gastos, consulta del inventario y un dashboard básico. La ficha técnica automática y la recomendación inteligente se incorporarán de forma progresiva y dependerán de la factibilidad de las integraciones externas.

# 7.4 Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF1 | Registrar vehículos | Ingresar un vehículo y sus datos al inventario. |
| RF2 | Modificar vehículos | Actualizar la información de vehículos registrados. |
| RF3 | Consultar inventario | Visualizar vehículos disponibles y consultar sus antecedentes. |
| RF4 | Gestionar clientes | Registrar y administrar clientes y potenciales compradores. |
| RF5 | Registrar ventas | Asociar una venta con el vehículo y el cliente correspondiente. |
| RF6 | Gestionar gastos | Registrar gastos vinculados al funcionamiento del negocio. |
| RF7 | Seguir oportunidades | Registrar y actualizar el estado de potenciales compradores. |
| RF8 | Obtener ficha técnica | Consultar datos técnicos del vehículo mediante su patente. |
| RF9 | Visualizar indicadores | Consultar inventario, ventas, ingresos y gastos. |
| RF10 | Recomendar vehículos | Sugerir alternativas según necesidades, preferencias y presupuesto. |

# 7.5 Requerimientos no funcionales

| ID | Atributo | Criterio |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Seguridad de acceso | Autenticación mediante credenciales válidas. |
| RNF2 | Protección de datos | Almacenamiento protegido contra accesos no autorizados. |
| RNF3 | Tiempo de respuesta | Máximo de tres segundos en operaciones habituales. |
| RNF4 | Disponibilidad | Acceso continuo dentro de las condiciones acordadas. |
| RNF5 | Usabilidad | Interfaz sencilla para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados. |
| RNF6 | Diseño responsivo | Adaptación a computadores y dispositivos móviles. |
| RNF7 | Compatibilidad | Funcionamiento en los principales navegadores actuales. |
| RNF8 | Integridad | Validación de datos incompletos, incorrectos o inconsistentes. |

# 7.6 Épicas e historias de usuario

| Épica | Alcance |
| --- | --- |
| E1 Gestión de vehículos | Registro, actualización y consulta del inventario. |
| E2 Clientes y oportunidades | Registro de clientes y seguimiento comercial. |
| E3 Ventas y gastos | Control de operaciones, ingresos y egresos. |
| E4 Inteligencia vehicular | Ficha técnica por patente y recomendación de vehículos. |
| E5 Análisis del negocio | Indicadores para apoyar la toma de decisiones. |

Historias representativas:

Como dueño de la automotora, quiero registrar y actualizar vehículos para mantener el inventario al día.

Como dueño de la automotora, quiero registrar clientes y sus intereses para dar seguimiento a oportunidades de venta.

Como dueño de la automotora, quiero registrar ventas y gastos para controlar el desempeño del negocio.

Como vendedor, quiero obtener información técnica mediante la patente para reducir el ingreso manual.

Como vendedor, quiero recibir recomendaciones según las preferencias del comprador para identificar alternativas adecuadas.

# 7.7 Arquitectura tecnológica

La solución seguirá una arquitectura web por capas. El frontend se desarrollará con React y TypeScript, utilizando Vite como herramienta de construcción y entorno de desarrollo. El backend se implementará con Node.js y NestJS mediante una API REST. Prisma actuará como ORM para acceder a PostgreSQL, administrar el esquema y ejecutar migraciones. El backend también concentrará la autenticación y las integraciones externas. La comunicación utilizará HTTPS y mensajes JSON.

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación | React, TypeScript y Vite | Interfaz, navegación, formularios y visualización de indicadores. |
| Aplicación | Node.js y NestJS | API REST, reglas de negocio, validaciones y autenticación. |
| Acceso a datos | Prisma ORM | Modelos, consultas tipadas y migraciones. |
| Persistencia | PostgreSQL | Almacenamiento relacional e integridad de la información. |
| Integraciones | API vehicular e IA | Consulta técnica y apoyo a recomendaciones. |

# 7.8 Modelo de datos preliminar

El modelo considerará como entidades principales Usuario, Vehículo, Cliente, Oportunidad, Venta y Gasto. Un cliente podrá tener múltiples oportunidades; un vehículo podrá relacionarse con oportunidades y con una venta; una venta asociará al cliente con el vehículo vendido; y los gastos podrán vincularse al negocio o a un vehículo específico. El modelo definitivo se documentará mediante un diagrama entidad-relación y se validará antes de la implementación.

8. Plan de trabajo y metodología

El equipo utilizará Scrum adaptado al contexto académico. El Product Backlog reunirá el alcance priorizado. Cada Sprint comenzará con planificación, continuará con seguimiento del trabajo y finalizará con revisión y retrospectiva. El dueño de la empresa, Paulo Palma, participará como Product Owner, entregando retroalimentación y validando los incrementos.

| Periodo | Duración | Trabajo principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Semanas 1–2 | Levantamiento, backlog, arquitectura y entorno. | Plan y base técnica definidos. |
| Sprint 1 | Semanas 3–6 | Acceso, base del sistema, vehículos y clientes. | Base funcional. |
| Sprint 2 | Semanas 7–11 | Ventas, gastos, oportunidades, ficha técnica y dashboard. | Módulos principales integrados. |
| Sprint 3 | Semanas 12–16 | Recomendación, integración, pruebas y validación. | MVP validable. |
| Cierre | Semanas 17–18 | Ajustes, documentación y presentación. | Entrega final preparada. |

# 8.1 Evidencias

Evidencias generales: Product Backlog, historias de usuario y tablero Kanban.

Evidencias por Sprint: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Backlog, Sprint Review, Sprint Retrospective, Impediment Log y Burndown Chart.

9. Estrategia de validación

La validación se realizará de manera progresiva. Cada historia contará con criterios de aceptación y será revisada antes de considerarse terminada. Se diseñarán pruebas para los flujos principales y se registrarán los resultados, defectos y correcciones. Al finalizar cada Sprint se demostrará el incremento al Product Owner y se incorporará la retroalimentación priorizada en el Product Backlog.

Pruebas unitarias para reglas críticas del backend.

Pruebas de integración para API, Prisma y PostgreSQL.

Pruebas funcionales para los flujos principales.

Pruebas de usabilidad y diseño responsivo.

Validación de seguridad de acceso y permisos.

Pruebas de aceptación con Paulo Palma.

10. Individual Conclusions

# 10.1 Lucas Palma

At this stage, the project has shown me that planning is essential before starting software development. Defining the problem, organizing the backlog, and establishing an iterative workflow provide the team with a clear direction. AutoGest Aconcagua also allows me to connect project management, full-stack development, databases, and artificial intelligence with a real business need. The next challenge will be to maintain effective communication and adapt the plan according to the Product Owner’s feedback.

# 10.2 Kevin Álvarez

The definition phase has helped me understand how a business problem can be transformed into technical requirements and a feasible software architecture. The selected technologies provide a modern foundation for building the web platform while keeping responsibilities separated between the user interface, business logic, and data layer. The project will allow me to strengthen my skills in backend development, system analysis, database management, and technology integration.

# 10.3 David Velasco

This project demonstrates the importance of designing a solution around the actual needs of its users. A useful platform requires not only functional features but also usability, validation, and continuous collaboration with the client. During the following stages, I expect to strengthen my web development and testing skills while contributing to a consistent and accessible user experience. Teamwork will be essential to deliver a solution that provides real value to the dealership.

11. Reflection

The first phase of AutoGest Aconcagua allowed the team to clarify the project scope and identify the relationship between the business problem and the proposed technological solution. We learned that a successful project requires more than selecting modern tools: it also requires clear requirements, realistic priorities, risk management, and frequent validation. Working with a real Product Owner encourages us to communicate technical decisions in a simple way and to remain open to changes. Although the product has not been implemented yet, the current planning provides a solid foundation for the upcoming Sprints. As a three-member team, we must coordinate our responsibilities, share knowledge, document evidence, and evaluate our progress continuously. This experience will help us develop technical and professional competencies that are directly applicable to the software industry.

12. Bibliografía

Documentación del proyecto AutoGest Aconcagua proporcionada por el equipo y el cliente.

Guía del estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT.

Pauta formativa Fase 1 de la asignatura Capstone PTY4614.

Documentación oficial de React, TypeScript, Vite, Node.js, NestJS, Prisma y PostgreSQL, por consultar durante la implementación.