# ACTA DE SPRINT REVIEW

Proyecto: AutoGest Aconcagua

Fecha: 02 / 10 / 2026

Sprint: Sprint 1

Período del Sprint: 07 / 09 / 2026  al  04/ 10/ 2026

Product Owner: Paulo Palma

Equipo de desarrollo: Kevin Alvarez y David Velasco

Scrum Master: Lucas Palma

### 1. Objetivo de la Sprint Review

La presente Sprint Review tiene como objetivo presentar al Product Owner el incremento desarrollado durante el Sprint 1, revisar las funcionalidades implementadas, obtener retroalimentación y establecer los ajustes o actividades pendientes para los siguientes Sprints.

### 2. Incremento presentado

Durante el Sprint 1 se presentó una versión funcional temprana de la plataforma AutoGest Aconcagua, centrada en la experiencia de usuario (frontend en React/Vite), la definición de contratos de API REST (Django REST Framework) y el mecanismo de autenticación mediante tokens JWT.

El incremento cumple con el objetivo de validar flujos de interacción, diseño adaptativo y navegación. Las vistas operativas de gestión presentan datos simulados o en memoria, quedando la persistencia transaccional y el modelado relacional en base de datos PostgreSQL programados para el Sprint 2.

### 3. Funcionalidades revisadas

| Historia de Usuario | Funcionalidad | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación / Inicio de sesión | Aceptada | Flujo de login funcional con emisión de tokens JWT y roles (Admin/Vendedor). Pendiente conectar a la tabla definitiva de usuarios en BD. |
| HU-02 | Registro de vehículos | Parcialmente implementada | Maquetación responsiva y formulario implementados. La persistencia opera de forma mock/local; se requiere integración con ORM en Sprint 2. |
| HU-03 | Registro de clientes | Parcialmente implementada | Interfaz de captura de datos y listado operativo, persistencia en base de datos quedan postergadas para el siguiente sprint. |

### 4. Retroalimentación del Product Owner

Durante la revisión, el Product Owner observó las funcionalidades presentadas y entregó las siguientes observaciones:

Interfaz y diseño: La navegación resulta intuitiva y la disposición de paneles facilita el trabajo del vendedor y del administrador.

Priorización técnica: Se valida la decisión de priorizar la estabilidad del flujo de autenticación antes de abrir operaciones de base de datos masivas.

Requerimiento clave para Sprint 2: Es indispensable contar con la conexión a PostgreSQL para asegurar que los datos ingresados en vehículos y clientes no se pierdan al recargar la sesión.

### 5. Acuerdos y actividades pendientes

A partir de la revisión realizada, se establecieron los siguientes acuerdos y actividades para continuar con el desarrollo:

| Actividad / Acuerdo | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| __________________________________ Configuraciones de modelos relacionales y migraciones en PostgreSQL | __________________ Equipo desarrollo | ______ Alta |
| __________________________________ Integración de endpoints CRUD de Vehículos y Clientes con base de datos | __________________ Equipo desarrollo | ______ Alta |
| __________________________________ Pruebas de integración | __________________ Equipo desarrollo | _____ Media |

### 6. Resultado de la Sprint Review

Se deja constancia de que el Product Owner participó en la revisión del incremento correspondiente al Sprint 1, tomando conocimiento de las funcionalidades presentadas, su estado actual y los aspectos pendientes de implementación. La retroalimentación obtenida será considerada para la planificación y desarrollo de los siguientes Sprints.

### 7. Firmas

Product Owner

Nombre: Paulo Palma

Firma:

Fecha: 02 /10 /2026

Representante del equipo

Nombre: Lucas Palma

Firma:

Fecha: 02 /10 /2026