Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | AutoGest Aconcagua |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo y arquitectura de software. - Gestión de proyectos tecnológicos y metodologías ágiles. - Modelamiento, integración y gestión de datos. |
| Competencias | - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos del cliente. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto AutoGest Aconcagua aborda la necesidad de mejorar la gestión de información de Automotora Aconcagua SpA, ubicada en San Felipe, Región de Valparaíso, dedicada a la comercialización de vehículos usados y seminuevos. Actualmente, el dueño administra gran parte de las actividades de la automotora con apoyo de su señora, utilizando principalmente hojas de cálculo, registros manuales y aplicaciones de mensajería para gestionar información de vehículos, clientes y prospectos, lo que dificulta su organización y trazabilidad. El proyecto aporta valor mediante una plataforma web centralizada que permite organizar y gestionar esta información de manera más eficiente. Su desarrollo es relevante para la Ingeniería en Informática, ya que representa una situación real de transformación digital de una pyme y la aplicación de conocimientos tecnológicos para resolver necesidades concretas del ámbito laboral. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar e implementar la plataforma web centralizada para gestionar la información de inventario vehicular, clientes, ventas, gastos y potenciales compradores, incorporando integración de datos externos y herramientas de visualización para la toma de decisiones comerciales. Objetivos específicos: - Levantar, analizar y priorizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la automotora mediante historias de usuario bajo el marco Scrum. - Diseñar una arquitectura de software desacoplada y un modelo relacional escalable para la persistencia transaccional. - Implementar el módulo base de autenticación segura, control de sesiones y gestión de roles de usuario. - Desarrollar el módulo de inventario de vehículos con registro estandarizado de especificaciones comerciales y operativas. - Implementar el módulo de registro y seguimiento de clientes y prospectos comerciales. - Validar los incrementos de software mediante pruebas funcionales y sesiones de Sprint Review con el product owner. |
| 3. Metodología | Se utilizó Scrum, articulado en sprints de 4 semanas a lo largo de un calendario global de 15 semanas. Fases y procedimientos ejecutados: - Sprint 0 (Semanas 1 a 4): Levantamiento de requerimientos, diseño del Product Backlog, diagramas de arquitectura, selección de stack y configuración del repositorio en github. Cierre formal del hito 1. - Sprint 1 (Semanas 5 a 8): Construcción del incremento base (Autenticación HU-01, Inventario HU-02 Y Clientes HU-03). - Eventos Scrum aplicados: Sprint Planning para dimensionar historias en puntos Fibonacci; Daily scrums en modalidad mixta (reporte asíncrono diario y llamadas breves de desbloqueo); Sprint Review con demostración en vivo ante el Product Owner; y Retrospectiva interna para identificar desvíos. Pertinencia metodológica: Scrum fue indispensable debido a la naturaleza dinámica del cliente. Permitir iteraciones cortas facilitó validar los atributos de los vehículos y la opcionalidad de campos críticos directamente con la contraparte, evitando construir módulos cerrados que no se ajustaran a la operativa real del negocio. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades desarrolladas: - Modelamiento y Backend: Configuración de Django REST Framework, diseño de modelos relacionales y generación de endpoints protegidos mediante tokens. - Frontend SPA: Construcción de interfaces con React y Vite, implementando diseño modular, consumo de APIs y protección de rutas privadas. - Gestión y control: Monitoreo del avance a través de tablero de trabajo en Jira, registro continuo en el Impediment Log y seguimiento temporal con el Burndown Chart. Elementos facilitadores: - Acceso continuo al Product Owner para aclarar dudas del negocio. - Dominio del lenguaje Python y la robustez nativa de Django para la administración de datos relacionales y autenticación. - Empleo de herramientas como Github y Jira para organizar y realizar seguimiento al trabajo. Dificultades enfrentadas: - Definición de arquitectura: Incertidumbre técnica en la selección del stack hasta consolidar la combinación Django Rest Framework y React/Vite. - Calidad de los datos iniciales: Dispersión y falta de estandarización en las planillas de inventario heredadas de la automotora. - Desfase temporal acumulado: Retraso respecto a la carta gantt al cierre del Sprint 1. - Coordinación del equipo: Disparidad de horarios académicos para sincronizaciones diarias, lo que se corrigió adoptando un formato Daily Scrum flexible asíncrono. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias documentadas respaldan el proceso y sus resultados: - Acta de validación de Sprint Review (Sprint 1): Documento formal con las observaciones, acuerdos de nivelación y firmas de conformidad del Product Owner y el equipo de desarrollo. - Tablero Kanban/ Jira: Registro de las Historias de usuario (HU-01, HU-02 Y HU-04) con el desglose de sus respectivas subtareas tecnicas. - Sprint 1 Burndown Chart: Gráfico temporal que compara la línea ideal con el avance real. - Impediment Log: Matriz de registro y resolución de obstáculos técnicos y organizacionales. - Sprint Backlog operativo: Planilla de descomposición de tareas con asignación de horas y responsables individuales por actividad. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión: La ejecución de AutoGest Aconcagua permitió confrontar la teoría académica con los desafíos reales de la ingeniería de software: gestionar requerimientos cambiantes, negociar plazos con una contraparte comercial y tomar decisiones de arquitectura bajo restricciones de tiempo. Esta experiencia ratifico mi interés en el desarrollo Backend, la arquitectura de software y diseño de APIs. Asimismo, evidenció la importancia de no concebir el desarrollo de software de forma aislada, sino estrechamente vinculado a las métricas de valor y productividad de la organización cliente. Durante el proyecto, mi interés se mantuvo principalmente enfocado en el desarrollo de software y las tecnologías web, especialmente en la integración entre frontend, backend y bases de datos. La experiencia también permitió conocer de manera más práctica herramientas y tecnologías que antes no había utilizado, ampliando mis conocimientos y perspectivas dentro del área. A corto plazo, me proyecto desempeñándome como Ingeniero de software o desarrollador Full Stack, con interés en tecnologías como Python y Typescript. A mediano plazo me interesa profundizar en áreas relacionadas con DevOps y tecnologías cloud, adquiriendo experiencia en automatización, despliegue de aplicaciones e infraestructura. |